BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ TÍCH HỢ CHẤM CÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (GPS TRACKING)

🕐•🙞✴🙜•🕐

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Lan

Nhóm SVTH:

Châu Ngọc Hội	28211146177

Lê Trường Giang	28211301705

Trần Trọng Khang	28211126424

Trần Nguyễn Quốc Lĩnh	28211126424

Nguyễn Đặng Yến Nhi	28201152319

Đà Nẵng, tháng 3 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking) |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày bắt đầu |  | 12/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Mentor | ThS. Trần Thị Thanh Lan Email: thanhlantt@gmail.com Phone: 0905061575 |  |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Trần Thị Thanh Lan Email: thanhlantt@gmail.com Phone: 0905061575 |  |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Châu Ngọc Hội |  | ngochoinct@gmail.com | 0866478997 |
| Thành viên trong đội | Lê Trường Giang |  | zenblack991@gmail.com | 0911543234 |
|  | Trần Trọng Khang |  | khangtrong2k4@gmail.com | 0946516724 |
|  | Trần Nguyễn Quốc Lĩnh |  | Tranlinhdnkzz1z1@gmail.com | 0772092803 |
|  | Nguyễn Đặng Yến Nhi |  | nguyendangyennhi1804@gmail.com | 0943608034 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking) |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Châu Ngọc Hội |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Châu Ngọc Hội | 26/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Châu Ngọc Hội |  | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trần Thị Thanh Lan | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trần Thị Thanh Lan | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Châu Ngọc Hội | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Đặng Yến Nhi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Trường Giang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Trọng Khang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	4

1.5.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	4

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	4

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5.	Các tài liệu	5

2.6.	Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1.	Sprint 1	6

2.6.2.	Sprint 2	7

2.6.3.	Sprint 3	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký kỹ thuật số RSA”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập.

- Đăng xuất.

- Quên mật khẩu.

- Thông tin cá nhân

- Nhận thông báo

- Theo dõi dashboard

- Quản lý nhân viên

- Quản lý tài khoản người dùng

- Quản lý phòng ban

- Quản lý chức vụ

- Quản lý chi nhánh

- Quản lý thông báo

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Check - in chấm công

- Check – out chấm công

- Xem lịch sử chấm công

- Quản lý khen thưởng & kỷ luật

- Cài đặt khu vực chấm công

- Giám sát chấm công

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Tạo đơn trực tuyến

- Xem lịch sử gữi đơn

- Xem bảng lương

- Phê duyệt đơn từ

- Thống kê

- Báo cáo & xuất báo cáo

- Tính lương

- Xét duyệt cuối

- Quản lý hợp đồng lao động

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 20/03/2026 | 04/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Hội |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 16 |  |
|  | Thiết kế test case Đăng nhập | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Hội |
|  | Thiết kế test case Đăng xuất | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Hội |
|  | Thiết kế test case Quên mật khẩu | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Hội |
|  | Thiết kế test case Quản lý thông tin cá nhân | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Nhận thông báo | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Khang |
|  | Thiết kế test case Theo dõi dashboard | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Quản lý nhân viên | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Quản lý tài khoản người dùng | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Quản lý phòng ban | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Quản lý chức vụ | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Quản lý chi nhánh | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Quản lý thông báo | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Khang |
| 1.3 | Testing (First Pass) | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 20 |  |
|  | Kiểm tra Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Kiểm tra Đăng xuất | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Kiểm tra Quên mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Kiểm tra Quản lý thông tin cá nhân | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Kiểm tra Nhận thông báo | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Khang |
|  | Kiểm tra Theo dõi dashboard | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Kiểm tra Quản lý nhân viên | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Kiểm tra Quản lý tài khoản người dùng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Hội |
|  | Kiểm tra Quản lý phòng ban | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Giang |
|  | Kiểm tra Quản lý chức vụ | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Kiểm tra Quản lý chi nhánh | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Giang |
|  | Kiểm tra Quản lý thông báo | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Khang |
| 1.4 | Re-testing (Kiểm thử lại bug đã fix) | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 8 |  |
|  | Re-test Đăng nhập | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Re-test Đăng xuất | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Re-test Quên mật khẩu | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Re-test Quản lý thông tin cá nhân | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Re-test Nhận thông báo | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Khang |
|  | Re-test Theo dõi dashboard | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Re-test Quản lý nhân viên | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Re-test Quản lý tài khoản người dùng | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Re-test Quản lý phòng ban | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Giang |
|  | Re-test Quản lý chức vụ | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Re-test Quản lý chi nhánh | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Giang |
|  | Re-test Quản lý thông báo | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Khang |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sprint 2 | 05/04/2026 | 19/04/2026 |  |  |
| 2.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 3 | Nhi |
| 2.2 | Thiết kế Test case | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 16 |  |
|  | Thiết kế test case Check - in chấm công | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Check – out chấm công | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Xem lịch sử đơn chấm công | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Cài đặt khu vực chấm công | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Giám sát chấm công | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Nhi |
| 2.3 | Testing (First Pass) | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 20 |  |
|  | Kiểm tra Check - in chấm công | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | Nhi |
|  | Kiểm tra Check – out chấm công | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | Nhi |
|  | Kiểm tra Xem lịch sử đơn chấm công | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | Nhi |
|  | Kiểm tra Cài đặt khu vực chấm công | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | Nhi |
|  | Kiểm tra Giám sát chấm công | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | Nhi |
| 2.4 | Re-testing (Kiểm thử lại bug đã fix) | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 8 |  |
|  | Re-test Check - in chấm công | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1.5 | Nhi |
|  | Re-test Check – out chấm công | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1.5 | Nhi |
|  | Re-test Xem lịch sử đơn chấm công | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1.5 | Nhi |
|  | Re-test Cài đặt khu vực chấm công | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Re-test Giám sát chấm công | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1.5 | Nhi |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Sprint 3 | 20/04/2026 | 04/05/2026 |  |  |
| 3.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 3 | Nhi |
| 3.2 | Thiết kế Test case | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 16 |  |
|  | Thiết kế test case Tạo đơn trực tuyến | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Xem lịch sử gửi đơn | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Xem bảng lương | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Phê duyệt đơn từ | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Thống kê | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Báo cáo & xuất báo cáo | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Tính lương | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Xét duyệt cuối | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Quản lý hợp đồng lao động | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Thiết kế test case Quản lý khen thưởng & kỷ luật | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Nhi |
| 3.3 | Testing (First Pass) | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 20 |  |
|  | Kiểm tra Tạo đơn trực tuyến | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Kiểm tra Xem lịch sử gửi đơn | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Kiểm tra Phê duyệt đơn từ | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Kiểm tra Quản lý hợp đồng lao động | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Kiểm tra Quản lý khen thưởng & kỷ luật | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Kiểm tra Xem bảng lương | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Kiểm tra Tính lương | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 3 | Nhi |
|  | Kiểm tra Xét duyệt cuối | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Kiểm tra Thống kê | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Kiểm tra Báo cáo & xuất báo cáo | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
| 3.4 | Re-testing (Kiểm thử lại bug đã fix) | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 8 |  |
|  | Re-test Tạo đơn trực tuyến | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Re-test Xem lịch sử gửi đơn | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Re-test Phê duyệt đơn từ | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Re-test Quản lý hợp đồng lao động | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Re-test Quản lý khen thưởng & kỷ luật | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Re-test Xem bảng lương | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Re-test Tính lương | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Re-test Xét duyệt cuối | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Re-test Thống kê | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Re-test Báo cáo & xuất báo cáo | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Châu Ngọc Hội | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Trần Trọng Khang, Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Lê Trường Giang, Nguyễn Đặng Yến Nhi | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |